医院无人仓储AGV仿真项目｜成果查验单

项目名称：医院无人仓储AGV仿真系统）

验收方式：小组内部查验，组长负责核验、记录，老师定期核验

查验项1 查验截止时间：2026-11-20 所属阶段：并行开发阶段 需要查验成果：

- 标注完成的货箱、障碍物数据集

- YOLOv8训练环境 + 首轮训练基础权重

- AGV完整机械参数表

- 仓库平面布局图纸

- AnyLogic静态仓库基础场景地图 责任人： 计科：数据集、YOLO训练底座 机械：AGV参数表、仓库图纸、AnyLogic基础场景 查验判定标准： 数据集标注规范，类别仅包含box、obstacle两类；AGV参数齐全，包含最大速度、加减速、最小转弯半径；AnyLogic模型可以正常打开，仓库墙体、出入库点位布局完整。

- 核验状态：

- 备注说明：同步调研SimPy仿真备选方案

查验项2 查验截止时间：2026-12-11 所属阶段：单模块独立开发与单测 需要查验成果：

- 可独立运行YOLO推理Python脚本

- YOLO推理稳定输出约定格式JSON文件

- YOLO单模块测试记录（准确率、误检率统计）

- 带加减速、转弯约束的AnyLogic AGV智能体模型

- JSON中转适配脚本

- 单模块Bug跟踪台账 责任人： 计科：YOLO推理程序、视觉模块单测 机械：带运动约束AGV仿真模型 组长：中转适配脚本、验收台账 查验判定标准： YOLO单独启动，不需要仿真环境也能正常输出JSON；AGV小车运动符合机械限制，无瞬移、穿墙现象；中转脚本可以正常读取、解析JSON文件；各个模块能够独立运行，不依赖联调。

- 核验状态：

- 备注说明：优先保证单个模块稳定，降低后续联调风险

查验项3 查验截止时间：2027-01-01 所属阶段：模块联调+整体系统测试【核心查验】 需要查验成果：

- YOLO视觉 ↔ AnyLogic仿真完整联动链路

- 入库、出库基础业务流程

- 急诊订单优先调度功能

- 障碍物识别触发AGV动态避障

- 多组仿真实验原始数据

- 联调Bug修复记录文档 责任人：全体组员协同联调 查验判定标准： 整条数据链路打通，识别信息可以正常传入仿真；急诊订单支持优先调度、插队处理；识别障碍物后AGV自动调整路径避让；实验过程可复现，保存原始指标数据；修复AGV运动异常、识别误检等联动问题。

- 核验状态：

- 备注说明：本节点是项目核心验收节点

查验项4 查验截止时间：2027-01-08 所属阶段：系统优化 + 全套文档撰写 需要查验成果：

- 优化完成的可演示仿真版本

- 项目测试报告、项目总结报告

- 答辩PPT

- 项目演示录屏 责任人： 组长：PPT、统筹文档 计科：视觉模块相关说明文档 机械：仿真、机械参数相关说明文档 查验判定标准： PPT逻辑通顺完整；演示视频能够流畅展示整套业务流程；报告内附带仿真对比实验图表，文字说明清晰。

- 核验状态：

- 备注说明：PPT预留AnyLogic优缺点、替代方案对比内容

查验项5 查验截止时间：2027-01-14 所属阶段：预答辩+最终打包交付 需要查验成果：

- 小组模拟答辩完成，材料修改定稿

- 项目源码、YOLO权重文件、AnyLogic模型文件

- 全部文档、实验数据统一打包压缩包 责任人：组长统筹打包，全员核对内容 查验判定标准： 压缩包解压后项目可以正常复现；所有交付材料齐全；答辩流程演练顺畅，提前准备评委提问应答预案。

- 核验状态：

- 备注说明：期末最终交付查验节点