医院无人仓储 AGV 仿真系统需求规格说明书

版本：V1.0 编制日期：2026-10-24 编制人：项目组长 适用范围：本项目小组开发、测试、验收使用

1 引言

1.1 项目背景

医院药房、耗材仓储具有订单紧急度差异大的特点，急诊耗材订单需要优先配送。传统仓储调度方案缺少可视化仿真验证手段，难以提前评估 AGV 调度拥堵、运动干涉、路径不合理等问题。 本项目搭建一套视觉识别 + 离散事件仿真的医院无人仓储 AGV 仿真平台，使用 YOLO 视觉识别货箱与障碍物，结合 AnyLogic 搭建仓储仿真环境，实现 AGV 自动调度、动态避障、急诊订单优先，用于验证仓储调度策略的可行性。

1.2 项目目标

- 搭建医院耗材仓库仿真场景，模拟 AGV 小车在仓库内转运耗材货箱；

- 通过 YOLO 视觉模型识别货箱、动态障碍物，输出识别结果给仿真系统；

- AGV 运动满足真实机械约束（限速、加减速、转弯半径限制）；

- 支持普通出入库订单、急诊优先订单两种任务类型，急诊订单可抢占调度资源；

- 完成多组仿真对照实验，采集指标，评估调度方案性能；

- 输出可演示系统、全套文档、答辩材料。

1.3 项目边界（不做内容）

- 不开发真实硬件 AGV 小车，全部为软件仿真；

- 不接入医院真实业务数据库，订单为仿真随机生成；

- 不做多机器人集群复杂路径规划算法自研，基于 AnyLogic 自带调度扩展；

- 视觉模块仅识别货箱、障碍物，不做货箱种类细分、数量盘点。

1.4 术语定义

- AGV：自动导引运输车，仓储内耗材转运小车

- YOLOv8：目标检测模型，用于识别货箱、障碍物

- JSON 交互文件：视觉模块与仿真模块之间的数据交换载体

- 急诊订单：高优先级订单，优先调度、优先通行

- AnyLogic：离散事件仿真平台，搭建仓储场景与 AGV 智能体

2 功能性需求

2.1 视觉识别模块（计科负责）

- 支持读取图片 / 视频帧，识别画面中的货箱、障碍物；

- 推理结果输出固定格式 JSON，包含：类别、坐标框、置信度；

- 可独立运行，不依赖仿真环境，单独测试识别效果；

- 支持模型调优，统计识别准确率、误检率；

- 输出文件路径、字段格式符合双方约定规范。

2.2 仿真场景与 AGV 运动模块（机械负责）

- 搭建医院仓储静态地图：墙体、入库口、出库口、急诊窗口、货位、避让通道；

- AGV 智能体配置机械运动约束：最大速度、加速度、减速度、最小转弯半径；

- AGV 可执行任务：前往货位取货、运送至出库口 / 急诊窗口、空车返回待命点；

- 接收外部 JSON 障碍物信息，触发动态避障，临时调整行驶路径；

- 支持订单优先级配置，急诊订单优先级高于普通出入库订单。

2.3 中转适配模块

- 读取 YOLO 输出的 JSON 识别文件，解析障碍物、货箱信息；

- 将解析后的数据转发注入 AnyLogic 仿真环境；

- 日志记录每次交互时间、识别内容，方便排查联调 bug；

- 脚本可独立运行，支持开关、调试模式。

2.4 调度与仿真实验功能（全员联调）

- 仿真系统自动随机生成普通订单、急诊订单；

- 调度器按照优先级分配任务给空闲 AGV；

- 仿真运行过程可视化，实时查看 AGV 位置、任务状态；

- 仿真结束自动导出实验数据：订单完成时长、AGV 等待时间、避障触发次数、任务超时数量；

- 支持修改参数做多组对比实验。

3 非功能性需求

- 可演示性：一键启动演示流程，完整展示：识别→传参→AGV 调度→急诊优先→避障全流程；

- 可复现性：源码、模型、仿真文件配套，他人拿到压缩包可以复现演示；

- 稳定性：联调状态下，JSON 读写稳定，不会频繁中断仿真；AGV 运动不出现穿墙、瞬移等异常；

- 扩展性：预留接口，后续可替换 SimPy 等其他仿真引擎；

- 文档完备性：配套需求文档、测试记录、项目总结、答辩 PPT。

4 数据交互约定（JSON 简要规范）

简易示例，后续可以细化字段

{

"time_stamp": "2026-11-20 14:30:00",

"objects": [

{"label": "box", "x1": 120, "y1": 50, "x2": 210, "y2": 160, "conf": 0.92},

{"label": "obstacle", "x1": 300, "y1": 180, "x2": 360, "y2": 240, "conf": 0.87}

]

}

5 验收标准

- 各模块能够单独运行，通过单模块测试；

- 视觉模块与 AnyLogic 仿真链路打通，数据正常传递；

- 急诊订单具备优先调度效果；

- 识别到障碍物后 AGV 可避让，无明显运动异常；

- 能够开展多组仿真实验，导出性能指标；

- 全套交付物齐全，可完成答辩演示。

6 风险与备选方案

- 风险：AnyLogic 软件老旧、兼容性差、联调困难 预案：同步开发极简 SimPy Python 仿真 Demo 作为备选方案，答辩中进行方案对比；

- 风险：YOLO 识别误检率高，影响仿真 预案：扩充数据集、数据增强，增加置信度阈值过滤；

- 风险：AGV 运动逻辑复杂，容易出现穿墙、卡死 预案：分阶段调试，先保证基础运动，再叠加避障与优先级逻辑。

7 交付物清单

- 本需求规格说明书

- AGV 机械参数表、仓库布局图纸

- YOLO 数据集、训练权重、推理源码

- AnyLogic 仿真模型文件、SimPy 备选 Demo（可选）

- JSON 中转适配脚本

- 测试报告、仿真实验原始数据

- 项目总结报告、答辩 PPT、演示视频